Главе Сельского поселения

«Пустозерский сельсовет» ЗР НАО

Макаровой С.М.

**20. 02 .2023 № 2**

О направлении

информации

Финансист Администрации Сельского поселения «Пустозерский сельсовет» Заполярного района Ненецкого автономного округа направляет результаты проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы *«Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Пустозерский сельсовет» Ненецкого автономного округа на 2020-2022 годы»* за 2022 год утвержденной постановлением Администрации Сельского поселения «Пустозерский сельсовет» ЗР НАО от 23.09.2020 №87.

Финансист Администрации

Сельского поселения

«Пустозерский сельсовет» ЗР НАО А.А.Рочева

(818-53) 36-1-16

**Результаты**

**проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы «***Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Пустозерский сельсовет» Ненецкого автономного округа на 2020-2022 годы»* **за 2022 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | **Наименование  целевого показателя** | **Расчет** | **Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период** |
|
| А | Б |  | 5 |
| 1  2  3 | **СДцп** - степень достижения планового значения целевого показателя;  **ЗПф** - фактическое значение целевого показателя, достигнутое на конец отчетного периода;  **ЗПп** - плановое значение целевого показателя | **С Дцп = 1/1=1**  **1/1=1**  **1/1=1**  **1/1=1**  **1/1=1** | Финансовые средства предусмотрены |
| **СДм/п** - степень достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы;  **СДцп** - степень достижения планового значения целевого показателя;  **N** – число целевых показателей | **С Дмп = 5/6=0,83** |  |
| **СРом** - степень реализации основных мероприятий муниципальной программы;  **Мв** – количество основных мероприятий, выполненных в отчетном году;  **М** – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | **С Р = 5/6 =0,83** | Основные мероприятия муниципальной программы в отчетном году проведены |
| 4 | **ССур** - степень соответствия муниципальной программы запланированному уровню расходов местного бюджета;  **Рф** – фактические расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;  **Рп** – плановые расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году | **С С ур = 1148,7/1149 = 1** |  |
| 5 | **Эис –** эффективность использования средств местного бюджета при реализации муниципальной программы;  **СРом** - степень реализации основных мероприятий муниципальной программы;  **ССур** - степень соответствия муниципальной программы запланированному уровню расходов местного бюджета | **Эис = 0,83/1 = 0,83** | эффективность использования средств местного бюджета удовлетворительная |
| 6 | **ЭР –** эффективность реализации муниципальной программы;  **СДм/п** - степень достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы;  **Эис –** эффективность использования средств местного бюджета при реализации муниципальной программы | ЭР =0,83\*0,83 = 0,7 | эффективности реализации муниципальной программы удовлетворительная |

**Предложение**

**по результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы «***«Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Пустозерский сельсовет» Ненецкого автономного округа на 2020-2022 годы»* **за 2022 год**

В соответствии с [Поряд](#Par31)ком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Пустозерский сельсовет» Ненецкого автономного округа, утвержденным Постановлением Администрации МО «Пустозерский сельсовет» НАО от 25.05.2015 №41, Администрацией Сельского поселения «Пустозерский сельсовет» ЗР НАО от 20.02.2023 за №2, проведена оценка эффективности реализации муниципальной программы «*Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Пустозерский сельсовет» Ненецкого автономного округа на 2020-2022 годы»* **за 2022 год**  (далее – Муниципальная программа), утвержденная Постановлением Администрации МО Пустозерский сельсовет» НАО от 23.09.2020 № 87 за 2022 год.

Исходя из проведенной оценки эффективности реализации Муниципальной программы установлено.

Ответственный исполнитель программы: Администрация Сельского поселения «Пустозерский сельсовет» Заполярного района Ненецкого автономного округа.

Цели Программы:

-Рост качества жизни населения, бесперебойное обеспечение транспортного сообщения в населенных пунктах, создание безопасных условий для круглогодичных автоперевозок, развитие транспортной инфраструктуры населенных пунктов, реконструкция существующих дорог.

-Приведение в нормативное состояние и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения МО «Пустозерский сельсовет» НАО

Финансовое обеспечение по программе «*Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Пустозерский сельсовет» Ненецкого автономного округа на 2020-2022 годы»* на 2022 год составила 1,149 тыс.руб.

По результатам проведенной оценки эффективности реализации Муниципальной программы определен уровень эффективности муниципальной программы, который признан удовлетворительным.