**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПУСТОЗЕРСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ»**

 **НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА**

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

**от 17.05.2021 № 40**

село Оксино,

Ненецкий автономный округ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА ОТ 23.09.2020 №87 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПУСТОЗЕРСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ» НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА НА 2020-2022 ГОДЫ»

         Администрация муниципального образования «Пустозерский сельсовет» Ненецкого автономного округа  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. п.3 муниципальной программы «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Пустозерский сельсовет» Ненецкого автономного округа на 2020-2022 годы» изложить в новой редакции:

«3.Перечень мероприятий муниципальной программы, ожидаемые конечные результаты реализации и необходимый объем финансирования:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименованиемероприятия | Ожидаемые конечные результаты | Срок исполнения мероприятия | Необходимый объем финансирования (тыс.руб.) |
| Единица измерения | Кол-во |
| 1 |  ремонт дорожного покрытия участка автомобильной дороги общего пользования местного значения «с. Оксино – аэропорт»  | Усл.ед. | 1 | 2020 | МО-0,0 | ЗР-1 279,0 |
| 2021 | МО-0,0 | ЗР-2 900,0 |
| 2022 | МО-0,0 | ЗР- 2 827,3 |
| **Итого:** | **0,0** | **7,006,3** |
| 2 | ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «п.Хонгурей-причал» | Усл.ед. | 1 | 2020 | МО-0,0 | НАО -0,0 |
| 2021 | МО-151,9 | НАО -15047,5 |
| **Итого по мероприятию** | **15 199,4** |
| 3. | Проведение работ по укладке плит дорожных в с. Оксино («Селу - хорошие дороги») | Усл.ед. | 1 | 2020 | МО-96,3 | НАО-779,1 |
| **итого** | **96,3** | **779,1** |
| 4. | Содержание дорожной сети в зимний и летний периоды | Усл.ед. | 1 | 2020  | МО-247,2 | ЗР-747,2 |
| 2021 | МО-257,1 | ЗР-777,1 |
| 2022 | МО-267,4 | ЗР-808,2 |
| **итого** | **771,7** | **2332,5** |
| 5. | Проведение подсыпки щебнем автомобильной дороги общего пользования местного значения «п.Хонгурей-причал»  | Усл.ед. | 1 | 2020 | МО-10,0 | ЗР -0,0 |
| 2021 | МО-600,0 | ЗР-600,0 |
| 2022 | МО -600,0 | ЗР-1200,0 |
| **итого** | **1210,0** | **1800,0** |
| 6. | Установка дорожных знаков. | Усл.ед. | 1 | 2022 | МО-200,0 | - |
| **итого** | **200,0** | **-** |
| 7. | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения «с.Оксино-аэропорт» (участок от д.32 до д.105) | Усл.ед. | 1 | 2022 | МО -2827,2 | **-** |
| **итого** | **2827,2** |  |
|  | Итого по программе |  | 6 | **32378,4** |

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

Глава муниципального образования

«Пустозерский сельсовет»

Ненецкого автономного округа С.М.Макарова